|  |
| --- |
| RWE Renewables Sweden AB | Pildammsvägen 6B, vån 2 | 211 46 Malmö |
| FörsvarsmaktenHavs- och vattenmyndighetenKustbevakningenSjöfartsverket, UFSSGUTransportstyrelsenSFPOHKPOSPFSPF PO |

|  |
| --- |
|  |
| Er ref: -Vår ref: Lena BlomqvistMobil: +46(0)790986567 | Anton AnderssonMobil:+46(0)702701794 |

Malmö, 2021-08-18

**Information om förseningar av undersökningsverksamhet vid Södra Midsjöbanken samt byte av undersökningsfartyg**

RWE Renewables Sweden AB kommer att utföra undersökningar innanför territorialgränsen samt utanför territorialgränsen men inom svensk ekonomisk zon. Enligt erhållet tillstånd från regeringen jämte beslut från SGU ska utpekade myndigheter och organisationer informeras om undersökningarna. Detta gjordes den 16 juli 2021.

På grund av tekniska problem hos den anlitade fartygsentreprenören har bolaget varit tvunget att i ett sent skede byta entreprenör. Till följd av detta förskjuts undersökningsperioden för de sedan tidigare aviserade miljöundersökningarna något. Det innebär å andra sidan att både miljöundersökningar och batymetriska mätningar nu kan ske under samma kampanj. Eventuellt kommer undersökningar bedrivas från flera undersökningsfartyg parallellt.

Förändringarna ryms inom gällande tillstånd och anmälan enligt kontinentalsockellagen/-förordning.

Bolaget ber berörda myndigheter att skyndsamt underrätta Bolaget för det fall den ändrade undersökningsperioden medför någon ytterligare anvisning från myndigheternas sida.

**Startdatum:** Preliminärt 2 september 2021

**Slutdatum:** Senast 30 november 2021

**Undersökningsområde:** Se bilaga A och B.

**Kontaktuppgifter till undersökningsfartyget:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Namn:  | James Metcalf | Paul van Waalwijk van Doorn |
| e-post: |  j.metcalf@n-sea.com | p.vanwaalwijk@n-sea.com |
| Telefon:  |  | +31 (0)6 18252440 |

**Fartyg**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fartygens namn: | **Hydrograf** | **Fortuna King Fisher** | **Noortruck** | **Geo Focus** |
| Anropssignal | 6724440 | 4549133 | 7403158 | 9628855 |

**Sjösäkerhetshöjande åtgärder:**

Sweden Traffic meddelas 3 dagar innan undersökningsfartyget korsar djupvattenrännan eller de täta trafikstråken.

**Åtgärder som ska utföras:**

Undersökningarna omfattar geotekniska och geofysiska undersökningar, miljöundersökningar samt undersökningar av magnetfält via magnetometer. Undersökningarna innefattar ingen borrning eller sprängning.

**Bakgrund**:

RWE kommer att utföra undersökningarna i enlighet med ett undersökningstillstånd enligt kontinentalsockellagen (1966:314), utfärdat av regeringen 2021-07-08 (dnr N2019/03285). Tillståndet avser undersökningar utanför territorialgränsen, men inom svensk ekonomisk zon.

Innanför territorialgränsen omfattas undersökningarna istället av en anmälan till SGU, i enlighet med 3 § kontinentalsockelförordningen (1966:315). Beslut från SGU erhölls 2021-05-17 (dnr 324-1054/2021).

Samråd har hållits avseende sjösäkerhetshöjande åtgärder. Sjöfartsverket meddelade att Sweden Traffic bör meddelas 3 dagar innan undersökningsfartyget korsar djupvattenrännan eller de täta trafikstråken. Bolaget åtar sig att göra detta.

Med vänlig hälsning,

Anton Andersson, projektledare

Tel. 0702-70 17 94

a.andersson.extern@rwe.com

**Bilagor**

A Undersökningsområde

B Koordinater